# ForEach Partners PM Trainee Playbook

Version: 1.0
Owner: ForEach Partners PM Mentors / PM Lead
Last updated: 2026-04-24

Для первого входа начните с  02-pm-trainee-quick-start.md

## Навигация по документу

- Role & Growth: разделы 6-9

- Responsibilities: разделы 10-13

- Operating Standards: разделы 14-17

- Safety & Access: разделы 18-19

- Readiness: разделы 20-22

## 1. Purpose / Зачем этот документ

Этот документ фиксирует рабочий стандарт для PM-стажеров ForEach Partners:

- ожидания по роли;

- операционную модель работы;

- критерии готовности к переходу на коммерческие проекты.

## 2. Что важно понимать перед чтением

Этот playbook не предполагает, что PM-стажер выполнит все пункты с первого дня.

Документ описывает траекторию роста: от Observer к Commercial-ready PM.

Для быстрого входа используйте 02-pm-trainee-quick-start.md
Для регулярной работы, самопроверки и readiness-review используйте этот playbook.

## 3. How to Use / Как пользоваться документом

Документ используется в трех режимах:

- На старте стажировки как рамка ожиданий.

- В процессе работы как self-check и операционный стандарт.

- Перед readiness-review как критерии готовности.

## 4. Scope / Границы документа

Это не полный учебник по project management и product management. Это внутренний стандарт ForEach Partners по роли PM-стажера.

Для углубления используйте внутреннюю базу знаний и рекомендации менторов.

## 5. Document Ownership / Владение документом

- Владелец документа: ForEach Partners PM Mentors / PM Lead.

- Документ пересматривается минимум раз в квартал и после существенных изменений процессов.

- Изменения могут предлагать PM-стажеры и менторы.

- Финальное решение по изменениям принимает владелец документа.

## 6. Role Definition / Кто такой PM-стажер

PM-стажер учится поэтапно брать ответственность за:

- продукт;

- команду;

- задачи и процесс;

- документацию;

- коммуникацию;

- рабочий контур AI.

PM-стажер не является пассивным исполнителем.

## 7. Core Principle / Главный принцип

Ownership before instructions.
Сначала владение, потом инструкции.

Принцип в работе:

- сначала самостоятельный анализ;

- затем формулировка вариантов;

- затем рекомендация и запрос обратной связи у ментора.

## 8. Maturity Ladder / Уровни зрелости

### Level 1 Observer

Изучает контекст и помогает с отдельными задачами.

### Level 2 Executor

Ведет отдельные задачи, обновляет артефакты, работает по стандартам команды.

### Level 3 Owner

Самостоятельно управляет контуром продукта, команды, документации, задач и таймшитов.

### Level 4 Commercial-ready PM

Готов к коммерческому проекту и может защищать решения по продукту, процессу, рискам и экономике.

## 9. When to Focus on What / На чем фокусироваться по этапам

### Start now

- понять продукт;

- изучить текущий scope или MVP;

- найти документацию и репозитории;

- начать вести свой таймшит;

- фиксировать решения;

- обращаться к ментору с контекстом и вариантами.

### First 2 weeks

- подготовить Product Overview;

- понять состав команды и дефицит ролей;

- определить систему учета задач;

- начать обновлять документацию;

- выявить риски и открытые вопросы;

- предложить первые улучшения.

### Later

- вести интервью стажеров;

- организовывать онбординг новых участников;

- контролировать таймшиты команды;

- управлять доступами;

- углублять внедрение SDD;

- готовить клиентскую и внутреннюю отчетность.

### Before readiness-review

- собрать артефакты;

- пройти критерии готовности;

- подготовить демонстрацию продукта, команды, процесса, документации, репозиториев, SDD, AI workflow и таймшитов.

## 10. Responsibilities / Зоны ответственности

### Product Ownership

- понимать ценность продукта, scope и ограничения;

- вести следующие шаги по продукту;

- держать статус и риски в актуальном состоянии.

### Team Ownership

- понимать нужный состав команды;

- после 1-2 совместных интервью переходить к самостоятельным интервью стажеров;

- поддерживать онбординг.

### Documentation Ownership

- определить единый источник актуальной информации;

- поддерживать документы в рабочем состоянии;

- не допускать противоречий между источниками.

### SDD Ownership

- связывать требования, задачи и реализацию;

- обеспечивать трассируемость ключевых изменений;

- не превращать SDD в бюрократию без практической пользы.

### Repository Ownership

- понимать структуру репозиториев;

- управлять доступами по принципу минимально необходимого доступа;

- владеть docs-контуром проекта.

### AI-driven Workflow

- использовать AI как инструмент ускорения;

- проверять результат AI до публикации/применения;

- не передавать в AI запрещенные данные.

### Initiative & Internal Development

- предлагать улучшения процессов, продукта и внутренних материалов;

- вносить вклад в обучение и развитие команды.

## 11. Mentor Interaction / Как работать с менторами

Когда обращаться:

- при развилке решения;

- при сложной ситуации;

- для калибровки готовности;

- для рекомендаций по развитию.

Формат обращения:

- Контекст.

- Проблема или развилка.

- Рассмотренные варианты.

- Моя рекомендация.

- Какая обратная связь нужна.

## 12. Expected Artifacts / Ожидаемые артефакты

Минимальный набор артефактов должен покрывать все зоны readiness-review.

| Зона readiness-review | Минимальные артефакты |
| --- | --- |
| Продукт и текущий статус | Product Overview; MVP Scope / Current Scope |
| Команда | Team Composition Proposal; onboarding-материалы |
| Процесс | Backlog и/или Roadmap; Decision Log |
| Документация | README; onboarding-материалы; единый источник актуальной информации |
| Репозитории | Repository Map; матрица доступов при необходимости |
| SDD | спецификации и SDD-артефакты |
| AI workflow | AI rules / Cursor-Claude workflow notes / примеры AI-assisted артефактов |
| Таймшиты и отчетность | актуальные таймшиты; клиентский отчетный таймшит; внутренний конфиденциальный таймшит |
| Риски и ближайшие шаги | Risk & Open Questions Log; Next Steps |

PM может предложить другой состав артефактов, если может обосновать, что этот набор достаточен для управления продуктом, командой и readiness-review.

## 13. Definition of Done / Критерии готовности PM-артефактов

PM-артефакт считается рабочим, если:

- есть владелец;

- ясна аудитория;

- понятна управленческая цель;

- артефакт актуален;

- артефакт помогает подтвердить одну из зон readiness-review;

- при необходимости есть связи с задачами, репозиториями, спецификациями или отчетностью;

- новый участник команды понимает артефакт;

- LLM может использовать артефакт без большого дополнительного контекста;

- артефакт проверен PM и не считается готовым только потому, что он создан или сгенерирован AI.

## 14. Working Standards / Стандарты работы

- приходить с вариантами решений;

- фиксировать решения письменно;

- поддерживать актуальность задач, документов и таймшитов;

- регулярно показывать прогресс и следующий шаг;

- не ждать постоянного ручного контроля.

## 15. Minimum Expected Rhythm / Минимальный рабочий ритм

- еженедельно обновлять статус продукта, задач, рисков и таймшитов;

- фиксировать решения и next steps после значимых встреч;

- обновлять единый источник актуальной информации при изменении scope;

- перед monthly-close выполнять проверку внутренней и клиентской отчетности;

- эскалировать критичные риски до блокировки работы.

monthly-close — закрытие отчетного периода.

## 16. Task Management Policy / Политика управления задачами

PM выбирает инструмент под проект.

task tracker — система учета и управления задачами.

Допустимые варианты:

- Git Issues;

- GitHub/GitLab boards;

- markdown-чек-листы;

- docs-based workflow;

- другие форматы, если обеспечивают прозрачность.

Минимальные требования к любой задаче:

- понятное название;

- владелец;

- статус;

- ожидаемый результат;

- связь с требованием/спецификацией при необходимости;

- ссылка на результат после завершения.

## 17. Time Tracking & Cost Control / Таймшиты и контроль трудозатрат

### 17.1 Ответственность PM за таймшиты

PM отвечает за ведение собственного таймшита и контроль таймшитов команды.

В последний день каждого месяца PM обеспечивает monthly-close, то есть закрытие отчетного периода:

- все таймшиты актуальны и заполнены;

- записи готовы к внутренней проверке;

- данные готовы к подготовке клиентского отчета.

PM проверяет актуальность таймшитов команды не реже одного раза в неделю. Monthly-close не должен превращаться в восстановление истории работ по памяти.

PM должен понимать по каждой значимой записи:

- какая задача выполнена;

- кто ее выполнял;

- сколько часов потрачено;

- какой получен результат;

- можно ли использовать запись в отчете для заказчика;

- есть ли связь с Git, task tracker, документацией или спецификацией.

### 17.2 Стандарт качества записей

Записи в таймшите должны описывать результат, а не размытый процесс.

Плохие примеры:

- Работа с backend

- Созвон

- Изучение проекта

- Правки

- Обсуждение задачи

Хорошие примеры:

- Реализован endpoint авторизации пользователя по email/password, Git issue #24

- Подготовлена MVP-спецификация регистрации пользователя

- Проведено ревью onboarding flow, зафиксированы 5 обязательных правок

- Исправлена ошибка сохранения аватара пользователя после повторного входа, Git issue #38

### 17.3 Дополнительные требования PM к команде

PM может устанавливать дополнительные требования внутри команды, например:

- обязательная ссылка на Git issue, pull request или задачу в task tracker;

- формулировка через конечный результат;

- запрет записей без понятного итога;

- декомпозиция крупных задач на более мелкие;

- фиксация цели и результата созвона;

- наличие итогового вывода по research-задачам;

- регулярное заполнение таймшитов в течение месяца, а не восстановление часов в конце периода по памяти.

### 17.4 Типы таймшитов на проекте

#### 17.4.1 Внутренний конфиденциальный таймшит

- Владелец: PM

- Доступ: только PM или ограниченный круг лиц, определенный внутри проекта

- Назначение: внутренний финансовый контроль проекта

Содержит:

- специалиста;

- внутреннюю ставку специалиста;

- ставку, озвученную заказчику;

- количество часов;

- внутреннюю себестоимость работ;

- сумму к выставлению заказчику;

- партнерский процент, если проект партнерский;

- итоговую экономику проекта.

Этот файл конфиденциален. Команда не должна видеть клиентские ставки, внутреннюю маржинальность и коммерческую модель проекта.

#### 17.4.2 Клиентский отчетный таймшит

- Владелец: PM

- Получатель: заказчик

- Назначение: отчет по выполненным работам

Содержит:

- специалистов;

- ставки, согласованные с заказчиком;

- часы;

- выполненные задачи;

- декомпозицию работ по листам, специалистам или направлениям;

- итоговую сумму к оплате.

Клиентский отчет должен быть понятным, аккуратным и пригодным для передачи заказчику. Главный критерий: заказчик понимает, за что он платит.

#### 17.4.3 Индивидуальные таймшиты специалистов

- Владелец: специалист под контролем PM

- Доступ: специалист видит только свой таймшит

- Назначение: учет личных часов и расчет выплаты специалисту

Содержит:

- задачи конкретного специалиста;

- часы по каждой задаче;

- свою внутреннюю ставку или ставку выплаты;

- итоговую сумму к выплате специалисту.

Специалист не должен видеть клиентскую ставку, ставки других участников, партнерский процент и общую экономику проекта.

Каждая значимая запись должна связывать три элемента:

- Задача - что нужно было сделать

- Результат - что фактически сделано

- Часы - сколько времени потрачено

## 18. Confidentiality & Access Management / Конфиденциальность и доступы

- клиентские ставки не раскрываются команде;

- внутренние ставки не раскрываются заказчику;

- доступы выдаются по принципу минимально необходимого доступа;

- доступы регулярно пересматриваются;

- при выходе участника доступы отзываются без задержек.

## 19. AI Safety / AI Hygiene

Нельзя передавать в AI без разрешения:

- клиентские конфиденциальные данные;

- персональные данные;

- ключи, токены, пароли;

- коммерческие условия и ставки.

Можно передавать:

- обезличенные требования;

- разрешенные описания продукта;

- черновики документации без чувствительных данных;

- шаблоны задач и чек-листы;

- технический контекст, разрешенный правилами проекта.

Результат AI не считается готовым без проверки PM.

## 20. Readiness Review / Проверка готовности

PM-стажер сам инициирует readiness-review и демонстрирует:

- продукт и текущий статус;

- команду;

- процесс работы;

- документацию;

- репозитории;

- применение SDD;

- AI workflow;

- таймшиты и отчетность;

- риски и ближайшие шаги.

## 21. Readiness Criteria / Критерии готовности

Readiness-review оценивает не наличие документов само по себе, а способность PM-стажера владеть продуктом, командой, процессом и операционным контуром.

Оцениваются критерии:

- Product Clarity;

- Team Clarity;

- Process Clarity;

- Documentation Maturity;

- Repository Awareness;

- SDD Implementation;

- AI Workflow Maturity;

- Independent Thinking;

- Communication Maturity;

- Time & Cost Control.

Для каждого критерия должны быть:

- регулярные признаки;

- подтверждающие артефакты;

- сигналы проблемы.

## 22. Anti-patterns / Анти-паттерны

- ждать готовых указаний вместо предложения следующего шага;

- приходить с вопросом без вариантов решения;

- вести задачи только в чатах;

- обновлять таймшиты в конце месяца по памяти;

- выдавать избыточные доступы;

- использовать AI без проверки;

- путать активность с результатом;

- не обновлять единый источник актуальной информации после изменения решений;

- начинать разработку без минимальной спецификации;

- скрывать риски до последнего.