# Rebuild (guidetomyself)

Статус: Активный legacy — в сторах, есть платящие пользователи, требует радикальной технической переработки. Сложность: Высокая — legacy, полное переписывание, продуктовая и дизайнерская ответственность, продуктовая суть требует глубокого погружения через заказчика. Модель участия: Коммерческий проект. Сайт: https://guidetomyself.com

## Суть продукта

Мобильное приложение «от Я до Я» для саморазвития. Спрашивает пользователя про душевное самочувствие, выдаёт задания, отслеживает прогресс. Сильная дизайнерская составляющая — важно, чтобы всё выглядело красиво и удобно.

Продукт построен на уникальной авторской методологии саморазвития — это не универсальное приложение «трекер настроения», а узко-спроектированный инструмент с собственной философией. Понять его суть по коду или скриншотам не получится. Единственный способ корректно вести этот проект — глубокое погружение через разговоры с кофаундером Андреем, который является носителем продуктового видения и методологии.

## Ключевой момент для менеджера

Не относиться к проекту как к задаче «переписать legacy». Это продуктовая работа с авторским содержанием. Менеджер должен:

- Установить с Андреем регулярный рабочий ритм.

- Извлечь из него продуктовую суть: что такое «я до я», какой путь проходит пользователь, какие принципы не должны быть нарушены ни при каких обстоятельствах.

- Задокументировать это в форме, пригодной для передачи разработчикам и дизайнерам.

- Защищать продуктовую целостность при технических решениях по переписыванию.

Менеджер без способности к глубокому диалогу с носителем продукта здесь не справится.

## Стадия

- Приложение опубликовано в сторах.

- Есть платящие пользователи.

- Проект получен в поддержку от других подрядчиков с некачественным кодом.

- Накопившийся техдолг делает текущую архитектуру практически неподдерживаемой.

- Требуется полное переписывание с учётом современных технологий.

## Тех-стек (текущий, legacy)

- Backend: Python.

- Mobile: React Native.

- PostgreSQL.

## Тех-стек (целевой при переписывании)

- Backend: возможно Rust (вместо/в дополнение к Python) — решение принимается на этапе анализа.

- Mobile: Flutter (вместо React Native).

- Сохранить интеграции, данные и — критично — продуктовую логику.

## Команда и роли

- Андрей — кофаундер, заказчик, носитель продуктового видения и авторской методологии. Основной источник требований для менеджера.

- Co-founders — из экосистемы акселераторов, активные проводники в мир стартапов. Через них — выход в сообщество стартаперов.

- Алексей Резвов — техническая часть, архитектурные решения.

Требуется: менеджер, ориентированный на продукт с сильной дизайнерской составляющей, способный к глубокому погружению в авторскую методологию через работу с её носителем.

## Задачи стажёра

### 1. Погружение в продукт (главный этап)

- Установить регулярный контакт с Андреем (кофаундер, заказчик).

- Пройти приложение как пользователь — почувствовать пользовательский опыт.

- Через серию встреч с Андреем извлечь и задокументировать:

  - Продуктовую философию и методологию.

  - Пользовательский путь (user journey) и его ключевые точки.

  - Non-negotiable принципы дизайна и контента.

  - Что отличает продукт от аналогов «трекеров настроения».

  - Историю продуктовых решений: что пробовалось, что отвергалось и почему.

- Превратить результаты в продуктовую спецификацию, с которой смогут работать разработчики и дизайнеры.

### 2. Аудит текущего состояния

- Проанализировать существующее приложение, его архитектуру, техдолг.

- Понять объём данных, типы интеграций, текущую пользовательскую базу.

- Собрать продуктовую метрику: что пользователи делают, где отваливаются, что ценят.

### 3. План переписывания

- Принять решения по целевому стеку (Rust vs Python на бэке — с Алексеем).

- Определить стратегию миграции: с нуля или strangler-подход.

- Составить план с учётом того, что продуктовая целостность не должна пострадать при переписывании.

- Согласовать с Андреем и Алексеем.

### 4. Координация и запуск

- Привлечь дизайнера (критично для этого продукта).

- Привлечь разработчиков: Flutter mobile, backend (Rust/Python).

- Вести проект по SDD-методологии FEP.

- Удерживать баланс между скоростью переписывания и сохранением продуктовых нюансов.

## Ценность проекта для стажёра

- Живой коммерческий продукт с платящими пользователями.

- Доступ к сообществу стартапов через co-founders.

- Возможность участвовать в полноценной миграции с нуля по AI-first методологии.

- Редкая возможность работать с автором-носителем идеи, извлекать продуктовую суть через диалог — это прокачивает продуктовые навыки сильнее, чем работа по готовому ТЗ.

## Ссылки

- Сайт: https://guidetomyself.com

- Apple: https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BE%D1%82-%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D1%8F-%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/id1542790851

- Google: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wayoffront.app